Проект «ДоброТех»

(с учетом результатов проектного форсайта)

Суть проекта:

Создание сайта и мобильного приложения «Персональный спонсорский кошелек», с которого можно производить оплату проектов на сайте «ДоброТех» и других проектов всех известных российских краудфандинговых площадок.

Варианты названий кошелька:

Казначей

MoneyLike

FinBacker - financial backer

MoneyFunder

BestFunder

FirstFunder

MyMoneyDo

StartMoney

LikeCoin

BonusLike

GoodCoin

GoodMoney

SocMoney - social money

Умножитель

Единица измерения:

Курс 1 единицы = 1 российский рубль.

Варианты изображения знака (при оплате (голосовании) за проект)

Регистрация в системе происходит двумя способами:

- Путем использования аккаунтов в социальных сетях (Facebook, Вконтакте).

- Путем внесения регистрационных данных на сайте «ДоброТех».

Открытие кошелька происходит путем перевода номера сотового телефона в клуб (сообщество) спонсоров «ДоброТех» (оператор «Билайн»). Тут необходимо провести инвентаризацию технологии перехода.

Пополнения кошелька происходит за счет отчисления из клуба спонсоров «ДоброТех» на счет члена клуба в размере 10% от суммы оплаты члена клуба за сотовую связь.

Ликвидность кошелька обеспечивается возможностью оплаты (финансирования) краудфандинговых проектов по направлениям:

- Общественные (социальные) проекты.

- Благотворительные проекты.

- Творческие проекты.

- Покупка продуктов будущего.

- Нано-инвестирование в проекты.

Интеграция с краудфандинговыми площадками необходимо провести на трех уровнях:

- Автоматическая регистрация пользователей сайта «ДоброТех» на сайтах партнеров, путем перелинковки и передачи данных пользователя на сервер партнеров.

- Размещение на сайте «ДоброТех» слайдеров с проектами краудфандинговых площадок.

Boomstarter.ru

Planeta.ru

И др.

- Интеграция кошелька на сайты краудфандинговых площадок.

MVP - minimal viable product

С целью минимизации рисков, в процессе разработки проекта необходимо испытание неподтвержденных гипотез путем подготовки MVP - minimal viable product – минимально работающий продукт. Это позволит оптимально скорректировать проект уже в процессе разработки и избавит его от неэффективных неработающих гипотез и, соответственно, затрат.

Гипотезы, требующие проверки

- Бесплатная регистрация. Требуется перевод номера сотового телефона в клуб спонсоров «ДоброТех». Ценность (Value) для члена - получения кошелька, пополняемого в размере 10% от фактической суммы оплаты за сотовый трафик от клуба спонсоров «ДоброТех».

- Платная регистрация – 50 (300) рублей. Требуется перевод номера сотового телефона в клуб спонсоров «ДоброТех». Ценность (Value) для члена - получения кошелька, пополняемого в размере 10% от фактической суммы оплаты за сотовый трафик от клуба спонсоров «ДоброТех». Может использоваться для реферального вознаграждения: «Пригласи друга, получи 50 (300) рублей на свой счет» и др.

- Степень ликвидности направлений:

- Общественные (социальные) проекты.

- Благотворительные проекты.

- Творческие проекты.

- Покупка продуктов будущего.

- Нано-инвестирование в проекты.

Стоимость проверки гипотез отсутствует, так как мы используем существующие бесплатные сервисы и собственные нефинансовые ресурсы.

Гипотезы необходимо проверить через:

- Создание лэндинг-пейджа (www.ru.wix.com).

- Проведение опросов через «свои» аккаунты в социальных сетях или с использование сервисов (www.quora.com).

Этапы проведения mvp

| № п/п | Наименование этапа | Срок | Ресурс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание дизайна логотипа и стиля (цвета, шрифты) | 1 неделя | КСО, Рустам |
| 2 | Проверка mvp: проведение опросов, лендинг-пейдж | 2 недели | Рустам |
| 3 | Анализ mvp и его корректировка | 3 дня | Рустам |
| 4 | Создание технического задания и определение бюджета проекта | 1 неделя | КСО, Рустам |

| Дорожная карта запуска и реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Проведение mvp и его анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание технического задания сервиса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание сервиса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение переговоров с партнерами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интеграция с партнерскими сервисами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тестирование сервиса и доработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Целевые показатели роста членов клуба спонсоров «ДоброТех»

| Период (4 недели) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество членов клуба нарастающим итогом, чел | 0 | 377 | 610 | 987 | 1597 | 2584 | 4181 | 6765 | 10946 |

В качестве каналов продвижения необходимо использовать доступные и эффективные ресурсы:

- Социальные сети.

- Инфраструктура КСО (???).

- Общественные организации и объединения.

В целях более эффективного продвижения необходимо разработать реферальную программу для продвижения проекта в социальных сетях и партнерскую программу, в том числе ранее разработанную логику группсчетов для продвижения проекта в общественных организациях и объединениях.

В среднесрочном периоде дальнейшее развитие проекта возможно последующим направлениям:

- Крауд-инвестирование в инновационные проекты. Сегодня отсутствует достаточная нормативная база, система экспертизы инновационности проектов и достаточной культуры инвестирования граждан.

- Крауд-инвестирование в личности.