План работ реализации Ядра Системы
Версия 0.2 от 29.06.2016

Вся работа по реализации Системы разделена на пять этапов. На каждом

1. написание ТЗ, бизнес-плана, сбор команды;
2. изготовление прототипа;
3. первые тестовые системы, потребительские общества, Клуб, реализация обменника;
4. Постановка дела “на поток”, написание документации и создание сети рефералов присоединения новых обществ (комьюнити);
5. Выход в Мир (IPO).

Из них:

1. Ядро 200’000 (20%);
  1. Документация 50’000 (5%);
  2. Архитектура 50’000 (5%);
  3. Модули 100’000 (10%);
2. Обменник 100’000 (10%);
3. Продвижение 700’000 (70%);

###### 1. Ядро
###### 1.1. Документация
1. Модель;
2. Стек технологий;
3. API;
4. Бизнес-план;
5. ТЗ;
6. Бизнес-модели;
7. Документация для пользователей.
###### Модель
Основные сущности:
1. Аккаунт (account). Аккаунты, по умолчанию, не ассоциированны с пользователем и анонимны. Один аккаунт может быть ассоциирован (верифицирован) с физическим человеком для участия в системе репутации.
2. Ресурс (resource). Ресурсом может быть: товар, услуга или информация (информационный ресурс). Товар - это вещь (материальная/физическая или цифровая). Услуга - это действие. Информация - это товар особого рода, стоимость репликации (тиражирования) которого близка к нулю. Однако создание информационного ресурса зачастую трудоёмкий и дорогой процесс. У информационного ресурса не может быть владельца, но есть авторство. У каждого аккаунта может быть множество ресурсов. В частности, одним из видов реурса являются Активы - товар особого рода: 1) Акции (asset) - акции компаний - право требования доли от прибыли; 2) Валюты локальных сообществ (currency) - активы с возможностью дополнительной эмисии по правалам сообществ (предположительно зафиксированных в контракте); 3) Алиасы (alias) - подвид активов (имена, доменные имена). У аккаунта может быть множество алиасов.
3. Проект (project). Проект - это набор действий с целью получения Продукта (нового или усовершенствованного). Прокт должен иметь сроки и команду проекта. Подвидом проекта является Идея (idea) - это проект на начальной стадии, когда ещё не определены команда и сроки. Предполагается база данных проектов для краудфандинга/краудинвестинга.
4. Группа (group). Группа - совокупность пользователей, команда. Сообщество (community) - является подвидом группы.
5. Пользователь (user). Запись об аккаунтах на локальной машине и/или запись в blockchain как зашифрованные даннные о кошельках и активах. Один из аккаунтов записывается в blockchain как идентификатор Человека (для системы репутации). У человека может быть один или несколько аккаунтов.
6. Транзакция (transaction). Все действия записываются в blockchain в виде транзакций.
7. Блок (block). Транзакции группируются в блоки. Блок генерируется и подтверждается каждый определённый промежуток времени.
8. Контракт (contract). Контракт - это микропрограмма (скрипт) который выполняется при наступлении определённых в контракте событий. За выполнение контракта взимается плата, которая пропорциональна количеству произведённых операций.
9. Пиры/Узлы (peer/node) - узлы сети. Каждый узел соединён с несколькими узлами и постоянно обменивается с ними данными для синхронизации.
Дополнительные сущности:
10. Голосование (создание голосования, учёт каждого голоса).
11. Токены (предоставление ограниченного доступа сайтам).
12. Магазин (товары, выставление товара на продажу).
###### 1.2. Архитектура (Структура)
1. Сервер (server);
2. Связка с БД (db);
3. Библиотеки функций общего назначения + утилиты (util);
4. Библиотеки шифрования (crypto).
###### Стек технологий
1. Backend: node.js+express.js
2. Database: orientdb
3. Frontend: ampersand.js
4. UI: D3.js+React.js
###### 1.3. Модули
Каждый из модулей является имплементацией части API (RestFullApi).
1. Авторизация и регистрация. Проверка парольной фразы, генерация парольной фразы, активация аккаунта (регистрация в blockchain). - 20’000 (2%);
2. Аккаунт - получение данных о активых, алиасах, кошельках. - 20’000 (2%);
3. Деньги - перечисление денег из кошелька в кошелёк. - 20’000 (2%);
4. Активы (ресурсы). Просмотр, создание, покупка и продажа ресурсов. - 20’000 (2%);
5. Алиасы (имена, доменные имена). Просмотр, создание, покупка и продажа ресурсов. - 20’000 (2%);
6. Сообщения - передача зашифрованных сообщений. - 20’000 (2%);
7. Транзакции - просмотр, проверка/валидация транзакции. - 20’000 (2%);
8. Блоки - просмотр блоков. - 20’000 (2%);
9. Форджинг - генерация блоков. - 20’000 (2%);
10. Пиры - обеспечивает связь с другими узлами. - 20’000 (2%)

Дополнительные модули:
11. Биржа активов. - 20’000 (2%)
12. Биржа алиасов. - 20’000 (2%)
13. Магазин товаров. - 20’000 (2%)
14. Поиск активов и товаров по заданным параметрам, умный поиск активов и товаров. - 20’000 (2%)
15. Пул идей - база данных идей для реализации (продукты разума). - 20’000 (2%)
16. Пул проектов - бала данных воплощения идей (результат труда). - 20’000 (2%)
17. Модуль эмисии. Эмиссия денежных единиц для обмена производится за воплощение идей в проекты - путём краудфандинговой/краудинвестинговой оценки интереса людей к данному проекту и последующей оценкой результата голосованием. Эмиссия производится в кошелёк автора проекта в качестве "премии" за воплощение проекта. Для достоверного размера эмиссии оценка производится в несколько этапов несколькими группами пользователей (вкладчики, эксперты, сообщество). - 20’000 (2%)
18. X - 20’000 (2%)
19. Y - 20’000 (2%)
20. Z - 20’000 (2%)

###### 2. Обменник

Суммарно 100’000 (10%).
...

###### 3. Продвижение

Продвижение включает в себя:
1. инвеcторам (крауд-фандинг/крауд-инвестинг) - 250’000 (25%);
2. существующим обществам (комьюнити) - 250’000 (25%);
3. привлечение инвесторов - 100’000 (10%);
4. привлечение существующих обществ - 100’000 (10%).
Суммарно 700’000 (70%).

См.
https://libre.life/doc/arch/ru - Архитектура системы
https://libre.life/doc/api/ru - API (RestAPI)
https://prezi.com/3xdf05411bl0/freepe/ - Презентация

Протокол и API
https://docs.google.com/document/d/1dMAc-t7j-0XlnILllUb8zYvJCXRa_9n-5obDXn1XPCg

Предыдущая версия
https://docs.google.com/document/d/1bgb8telsrUPuEKAidjzOTeIAFdAzRJuE5QQcA7AR2F0